### Отчет по текущему ремонту и содержанию жилого фонда
ООО "УК "Мастер"

за Январь месяц 2016г. - Декабрь месяц 2016г.

Адрес: ул. Профсоюзная 22

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества:

| Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб.) | 0 |
| --- | --- |
| Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) | 86995 |
| Задолженность потребителей на начало периода (руб.) | 43484 |
| Всего денежных средств с учетом остатков (руб.) | 473203 |
| Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.) | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.) | -45621 |
| Задолженность потребителей на конец периода (руб.) | 40232 |

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту:

| вВсего (руб.) | 382956 |
| --- | --- |
| в т.ч. за содержание дома (руб.) | 153183 |
| в т.ч. за текущий ремонт (руб.) | 153183 |
| в т.ч. за услуги управления (руб.) | 76590 |

Получено денежных средств:

| всего (руб.) | 398368 |
| --- | --- |
| в т.ч. денежных средств от собственников/нанимателей (руб.) | 386208 |
| в т.ч. целевых взносов от собственников/нанимателей (руб.) | 0 |
| в т.ч. субсидий | 0 |
| в т.ч. денежных средств от использования общего имущества (руб.) | 12160 |
| в т.ч. прочие поступления (руб.) | 0 |

| Общая площадь квартир | 3191.30 |
| --- | --- |
| Общая площадь приват. квартир | 3191.30 |
| Общая площадь муниц. квартир | 0.00 |
| Доля муниц. собственности | 0.00% |
| Людей | 131 |
| Лицевых счетов | 60 |

| Услуга | Тариф | Сведения о начислении и оплате населением за период |  | Сведения по учету финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задолж. на 01.01.2016 | Начислено за период | Оплачено за период | Задолж. на 31.12.2016 |  | Остаток на 01.01.2016 по работам | Доходы от арендаторов | Перевод ден. средств | Затраты (работы) | Остаток на 31.12.2016 по работам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5+7+8+9-10 |
| Содержание общ.им. | 5,00 | 21966,6 | 191478,0 | 193267,0 | 20177,6 |  | -98993,5 | 12160,0 | 0,0 | 263128,2 | -156694,7 |
| Текущий ремонт жилья | 5,00 | 21517,9 | 191478,0 | 192941,1 | 20054,7 |  | 185988,7 | 0,0 | 0,0 | 267856,7 | 111073,1 |
| ИТОГО |  | 43484,4 | 382956,0 | 386208,1 | 40232,3 |  | 86995,2 | 12160,0 | 0,0 | 530984,9 | -45621,6 |
| Вывоз мусора | 2,19 | 9401,23 | 83867,40 | 84337,89 | 8930,74 |  |  |  |  |  | 8930,74 |
| Обслуж. приб.учета | 0,53 | 2785,16 | 15222,24 | 17451,08 | 556,32 |  |  |  |  |  | 556,32 |
| Услуги по учету тепловой энергии | 0,95 | 0 | 9095,67 | 6065,15 | 3030,52 |  |  |  |  |  | 3030,52 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58139,08 |

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Фактические затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества | - | - | - |
| Обслуживание внутридомового инженерного оборудования (запуск СО, ГВС, регулировка ГВС, СО, чистка канал) | руб |  | 14451,0 |
| Осмотр | шт | 11,00 | 776,60 |
| Ремонт электрооборудования (вкл автомата кв 18,54, замена ламп МОП,осмотры) | руб |  | 2673,70 |
| Снятие показаний приборов учета эл.энергии (с квартир) | руб |  | 3677,40 |
| Сод.констр.элементов (восстановление тепл. контура, устранение течи кровли кв 60) | руб |  | 2512,60 |
| Содержание АДС | м2 | 3191,3 | 26806,92 |
| установка хомута (кв 4, 44, МОП п. 4, подвал) | шт. | 9,00 | 899,90 |
| Вода для опрессовки СО | м3 | 20,90 | 764,65 |
| Общехозяйственные расходы | руб | 0,00 | 12605,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (сбербанк) | шт. | 495,00 | 7937,00 |
| Оплата услуг по приему платежей (телеком) | шт. | 79,00 | 2300,00 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. |  | 38295,60 |
| Печать, разноска квитанций | л/с | 60,00 | 4838,40 |
| Потери тепл.энергии в ГВ на отопление | руб |  | 18212,85 |
| Предоставление доступа к каналам связи | руб |  | -12160,00 |
| Содерж.придом.террит.Вып.сезон.работ по благ-ву(саженцы,побелка,грунт,инвентарь и т.д.) | руб |  | 10451,10 |
| Содержание придомовой территории (уборка конт площадки) | руб |  | 5698,00 |
| Содержание придомовой территории (дворника) | чел. | 1 | 71652,40 |
| Опрессовка и гидравлические испытания системы отопления и ГВС | м | 1828,00 | 13129,70 |
| Прочистка фановых труб |  |  | 615,30 |
| Очистка кровель от снега, скол наледи | м.кв. | 1066,00 | 21993,10 |
| Работа паспортного стола | чел | 131 | 2837,00 |
| Итого за Содержание общего имущества | - | - | 263128,20 |
| Текущий ремонт | - | - | - |
| Установка отопительного прибора в подъезде | шт | 16,00 | 23238,50 |
| Орг-ция выполнения требований законод-ва РФ договорных обязательств по содерж. и ремонту общего имущества | руб. |  | 38295,60 |
| Ремонт ВРУ | шт. | 1 | 3246,50 |
| Замена фронтона |  |  | 6603,90 |
| Ремонт кровли (кв 28) |  |  | 4569,40 |
| Ремонт крылец | шт. | 4,00 | 82742,80 |
| Ремонт системы отопления (кв 3,9,35) | мп | 3,00 | 3520,50 |
| Теплозащита чердака (кв 28) | м2 | 15,00 | 443,30 |
| Установка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1,00 | 98669,00 |
| Установка энергосберегающих приборов | шт | 4,00 | 5614,60 |
| Ремонтно-благоустроительные работы | руб | 0,00 | 912,60 |
| ИТОГО за Текущий ремонт | - | - | 267856,7 |